上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | Zstd压缩算法在FPGA上的加速 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Zstd algorithm implement on FPGA |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 一年 |
| 企业资源支持 | 本项目由英特尔公司命题，英特尔公司提供： 1、开发环境：Quartus ，OpenCL ，SoC， 2、测试设备：Intel FPGA开发板 此外，表现优秀的学生将有机会在英特尔公司实习 |  |  |
| 企业导师信息 | 待定 |  |  |
| 对学生的要求 | 熟悉压缩解压缩算法，熟悉HDL编程语言，熟悉Intel FPGA开发环境。 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 熟悉或了解相关算法及工具，可以给予学生在技术上的支持。 |  |  |
| 项目简介 | ZSTD是Facebook提出的压缩解压缩开源算法。用纯CPU的方式运行速度比较慢。 本项目的目的是将ZSTD压缩解压缩用OpenCL重新开发，以FPGA 加速压缩解压缩的速度。 |  |  |
| 研究内容与意义 | FPGA作为非常灵活的异构计算加速器，可以offload CPU压缩、解压缩繁重的负载。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 研究待转换的C++代码 Porting C++到OpenCL OpenCL代码编译，debug，优化 Host(软件) OpenCL代码联调 总结报告 |  |  |
| 计划进度 | 第1个月，算法的可行性分析及评估报告； 第2-3个月：设计规格完成； 第4-5个月：coding 第6个月：仿真及上板验证 |  |  |
| 预期成果 | 算法的OpenCL语言实现，并在Quartus中编译通过，无时序警告，功能仿真通过，在Intel FPGA开发板上运行达到预期性能。 |  |  |
| 特色与创新 | 合理利用Intel FPGA资源，充分发挥器件性能，与CPU相比，充分利用FPGA实现的并行性和高效率性，可使用OpenCL简化设计 |  |  |