上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 序列化与反序列化FPGA加速 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Protobuf algorithm implement on FPGA |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 一年 |
| 企业资源支持 | 本项目由英特尔公司命题，英特尔公司提供： 1、开发环境：Quartus ，OpenCL ，SoC， 2、测试设备：Intel FPGA开发板 此外，表现优秀的学生将有机会在英特尔公司实习 |  |  |
| 企业导师信息 | 待定 |  |  |
| 对学生的要求 | 需要学生了解protobuf的原理，熟悉HDL编程语言，熟悉Intel FPGA开发环境。 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 熟悉或了解相关算法及工具，可以给予学生在技术上的支持。 |  |  |
| 项目简介 | Protobuf是Google开发的支持序列化反序列化的开源框架。序列化反序列化是蚂蚁金服很多app都会用到的底层框架，这些workload对CPU资源的消耗非常大。 本项目的目的是将protobuf序列化、反序列的关键热点用OpenCL重新开发，以FPGA offload CPU的负载。 |  |  |
| 研究内容与意义 | FPGA作为非常灵活的异构计算加速器，可以offload CPU序列化、反序列化繁重的负载。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | - 研究待转换的C++代码 - Porting C++到OpenCL - OpenCL代码编译，debug，优化 - Host(软件) OpenCL代码联调 - 总结报告 |  |  |
| 计划进度 | 第1个月，算法的可行性分析及评估报告； 第2-3个月：设计规格完成； 第4-5个月：coding 第6个月：仿真及上板验证 |  |  |
| 预期成果 | 算法的OpenCL语言实现，并在Quartus中编译通过，无时序警告，功能仿真通过，在Intel FPGA开发板上运行达到预期性能。 |  |  |
| 特色与创新 | 合理利用Intel FPGA资源，充分发挥器件性能，与CPU相比，充分利用FPGA实现的并行性和高效率性，可使用OpenCL简化设计 |  |  |