上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 高密度弹性网络，可编程数据面转发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | High Density and Elastic Networking with Programmable Data Plane. |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 一年 |
| 企业资源支持 | 本项目由英特尔公司命题，英特尔公司提供： - Intel标准服务器 - 开源软件指导，测试场景与模型构建 - 研究过程的指导与周期性Review 此外，表现优秀的学生将有机会在英特尔公司实习 |  |  |
| 企业导师信息 | 朱河清 Heqing.zhu@intel.com 许倩 qian.q.xu@intel.com |  |  |
| 对学生的要求 | 研究主流网络技术，构建高弹性，高密度的网络技术，用于标准服务器的数据中心使用场景。 结合现有开源软件构建弹性的容器或者虚拟网络 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 指导学生的进度，检查与改进学生的实验报告 指导实验成果进行论文转化 |  |  |
| 项目简介 | 网络虚拟化与云化是行业发展趋势，本项目关注构建大规模与高密度的应用，研究主流的开源网络技术，构建1000个容器或者虚机案例，验证技术挑战点与计算资源的消耗，寻找创新点解决问题 |  |  |
| 研究内容与意义 | 高密度高弹性网络是灵活使用运算资源的核心，具有极大的工业界实践意义，大规模高密度部署的基础上，能否用高并行来取代大流量的传统网络单元部署模式，具有现实的部署意义，可以重构网络部署的模型。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | DPDK, Netmap, Linux Bridge, vSwitch是当前工业界的主流网络技术，构建高密度网络，关注测试资源利用率与运算效率极为关键。 构建基于P4的可编程数据面网元，作为容器中的网元模型，构建大量实例，按需启动 |  |  |
| 计划进度 | 1个月 选题， 定方向 3个月，制定方案，开始试验研究 3个月，数据处理，调整方案 3个月，继续试验研究和数据处理 2个月，撰写总结报告和论文发表 |  |  |
| 预期成果 | 利用P4进行智能的协议与应用识别 利用SNORT构建网络安全网元 大规模网元的弹性部署的研究报告，技术推荐。 |  |  |
| 特色与创新 | 利用P4进行智能的协议与应用识别 基于容器或者虚拟化的高密度弹性部署 自动化部署与网络最佳实践 |  |  |