上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 嵌入式平台数据监测移动端开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Mobile monitoring panel developing for Embedded system |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 半年 2016.9-2017.3 |
| 企业资助经费（元） | 1万元等值软件LabVIEW |  |  |
| 企业资源支持 | LabVIEW正版学生版软件 嵌入式开发平台myRIO或cRIO |  |  |
| 企业导师信息 | 高明泽 华东区域院校工程师 15821992725 mingze.gao@ni.com |  |  |
| 对学生的要求 | - 熟悉ios/linux/android开发 - 熟悉常见数据采集系统构成 - 熟悉通用通信协议架构：UDP、TCPIP - 熟悉图形化系统开发软件LabVIEW |  |  |
| 对学校导师的要求 | 有一定移动平台开发经验为优 |  |  |
| 项目简介 | 项目要求基于NI嵌入式系统myRIO/cRIO设计一套嵌入式控制系统，针对某一特定对象完成数据采集任务，同时完成简单的控制算法部署。项目的关键点在于通过通用协议架构，将myRIO/cRIO采集到的相关物理信号投射到公网当中，并且可以基于移动设备访问相关数据。最终应用场景为工厂设备检测以及远程运维。 |  |  |
| 研究内容与意义 | 项目应用场景为工厂远程数据运维，2012年，通用电气提出未来装备制造业只能服务转型路线图中，确定了未来装备制造业智能服务转型的路线图，将“智能化设备”、“大数据分析”、和“人在回路智能决策”作为工业互联网的关键要素。本研究涉及到的内容，可以基于分布式的嵌入式数据采集节点（myRIO/cRIO），真正实现云端共享功能，在未来的应用场景当中，可用于实现智能制造生产设备诸如数控机床等设备的在线状态监测及故障诊断，可采集和分析传感器信息、生成警报、允许维护人员可视化和管理数据和结果，帮助用户优化机器性能、最大化机器正常运行时间、降低机器维护成本和提高机器安全性 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 1，【背景调研】【综合信息收集】完成工业互联网背景调研，分析潜在系统需求 2，【系统学习】【NI教学资源支持】完成相关软硬件平台学习，可以完成系统初步搭建，主要涉及到的是LabVIEW(InsightCM)，NI-RIO硬件平台。 3，【系统搭建】【动手创新实践】积累一定的技术基础之后，基于软硬件平台以及潜在的待测对象，将完成展示平台的搭建。同时开始移动终端显示app开发。 4，【移动端开发】【产品开发】基于通用协议，共享嵌入式数采终端数据节点值，利用移动终端完成对节点数据的采集和显示。 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） 2016.9-2016.10 选题，背景调研，方案制定 2016.10-2016.11 试验性研究，NI共享资源，搭建采集系统 2016.11-2017.2平台调试，移动终端开发，撰写总结报告 2017.3 项目评审 2017.7【待定】参展 NI教师交流会 |  |  |
| 预期成果 | 【硬件】 基于工业待测对象的嵌入式数据采集系统搭建完毕，myRIO/cRIO，工业传感 【软件】 移动终端数据APP （IOS或andriod） 【研究论文】 一篇 【项目报告】 一篇 |  |  |
| 特色与创新 | 目前常见的工业嵌入式平台以PLC为主，在一些特定的检测环境下，对于一些数据显示界面的支持比较薄弱。同时在性能上，PLC的运算能力和稳定性都要差于目前行业领先的RIO嵌入式控制技术。本项目致力于开发一套基于NI-RIO嵌入式平台的移动终端显示系统，可以快速完成检测数据的终端可视化。 基于本项目，可以催生相关可穿戴移动终端在工厂环境中的应用，补全工业互联网的终端层，将“工厂操作员工”“自动化制造设备”“工厂数据监控网络”三者紧密融合，推动产业进步。 |  |  |