上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 基于FPGA的高速串行接口的80-Gbps QSFP+模块信号完整性研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | A Study of Signal Integrity of 80-Gbps QSFP+ Module for High Speed Transceiver inside FPGAs |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 半年或一年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 开发环境： Xilinx Vivado Design Suite V2014.4 Altium Designer 16 测试设备： FPGA（XC7Z045）软硬件协同计算平台（VENUS） X86服务器或工作站 QSFP光模块 Chipscope iBERT误码率测试软件 共享数据： 原型系统架构资料及参考设计 |  |  |
| 企业导师信息 | 许昀 上海星灯智能科技有限公司 总经理 13917244281 simux@163.com |  |  |
| 对学生的要求 | 有基本的电子硬件设计或软件编程知识 对计算机架构有基本了解或对HDL语言比较熟悉 喜爱硬件设计或底层软件设计 动手能力强 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 电类相关专业 最好有过硬件相关项目开发经验 |  |  |
| 项目简介 | 本项目旨在设计一套光通讯网络接口子板，并能在该通道上实现某种协议（Aurora）的数据传输。 5G通讯即将投入商用，作为QSFP+将会在通信基站和高速存储方面极为可能作为下一代光通信模块接口普及。本项目旨在设计一款连接与FPGA平台（VENUS）连接的通用转接卡：80Gbps QSFP+转接卡。并通过专门的误码率测试软件对该卡进行信号完整性测试与分析，最后提供一个实现在Aurora协议上的视频数据传输演示。 |  |  |
| 研究内容与意义 | 该项目的开发包括如下内容： 1. QSFP+子卡的原理图设计； 2. QSFP+子卡的PCB设计； 3. FPGA IP Core与驱动设计； 4. QSFP+的误码率测试与分析； 5. 基于Aurora协议的数据传输研究。 该项目开发成功，可将下一代主流光通信技术的研究带入大学课堂。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 电子线路设计 FPGA的高速串行IO接口技术应用 Aurora协议分析 FPGA编程 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） 选题1周 方案制定1周 硬件研制开发6周 FPGA IO技术4周 FPGA编程6周 （上述3项可部分同步进行） 软硬件联合调试2周 撰写总结报告2周 论文发表4周 |  |  |
| 预期成果 | 能够将多路高清视频数据高速稳定的在2套VENUS平台之间通过一定距离（5米）进行传输。 |  |  |
| 特色与创新 | 通过设计一套光通信系统。该系统可将当前主流高清视频乃至下一代超高清视频进行无压缩的实时传输。从而为传输其他各类数据提供一个高速的链路通道。 |  |  |